v2rayNG 加密货币支付集成项目

需求审查报告 + 可执行开发实施文档

版本：v1.0

日期：2026-03-29

交付目的：对原始需求文档进行纠错与重构，产出一份可直接交给 Kimi Code 执行开发、测试、部署与验收的实施文档。

需求审查报告 + 可执行开发实施文档

版本：v1.0

日期：2026-03-29

一、执行摘要

基于《项目需求.md》进行审查后，结论如下：

• **方向正确**：将 v2rayNG 与 Marzban 进行支付与订阅联动，业务链路清晰，具备落地价值。

• **方案不完整**：原文更像“高层方案草稿”，尚不足以直接指导 Kimi Code 或工程团队快速开发、联调、验收与部署。

• **存在明显错误和风险**：包括产品命名错误、接口权限设计不合理、链上支付识别方案过于理想化、状态机不完整、数据库设计与 Marzban 现状耦合不当、客户端自动登录与订阅下发逻辑过于粗糙。

• **建议落地路径**：先做 **MVP（SOL + USDT-TRC20 + 单套餐/多套餐 + 新购 + 续费）**，将 ERC20、Webhook、资金归集、节点测试、后台页面等放到第二阶段。

本文件分为两部分：

1. 需求文档审查：指出正确点、错误点、缺失点、修改建议。

2. 完整开发实施文档：拆解为 Kimi Code 可严格执行的任务清单、接口契约、数据库、联调、测试、部署、验收步骤。

二、原始需求文档审查

2.1 做得对的地方

2.1.1 项目目标定义正确

原文将目标定义为：

• 套餐展示

• 加密货币支付

• 支付成功后开通代理服务

• 自动下发订阅配置

这是正确的产品主链路，可概括为：

选套餐 -> 创建订单 -> 链上支付 -> 服务端确认 -> 开通/续费账号 -> 下发订阅 -> 客户端导入节点。

2.1.2 技术拆层思路正确

原文分为：

• Android 客户端（v2rayNG）

• 服务端（Marzban 扩展）

• 区块链支付检测

• 存储 / 缓存 / 队列

这种分层是合理的，后续也应保持该边界，避免把支付逻辑塞进客户端。

2.1.3 “私钥不落地客户端”是正确原则

客户端只能拿到：

• 收款地址

• 金额

• 订单号

• 支付状态

绝不能持有平台热钱包私钥，也不能让客户端自行验链并直接决定开通服务。

2.1.4 支付与订阅发放解耦思路正确

支付检测成功后，再执行账号开通 / 续费 / 下发订阅，这个因果关系是对的。服务端应是唯一可信源。

2.2 明确错误的地方

2.2.1 项目名称写错：Mazban -> Marzban

原文多处写成 Mazban，正确名称应为 Marzban。

• 这不是小问题。

• 错误命名会导致仓库、文档、接口、部署目录、变量名全部混乱。

• 开发阶段必须统一更正为 `Marzban`。

2.2.2 /api/plans 使用 admin_token 是错误设计

原文：

GET /api/plans Authorization: Bearer {admin_token}

这是不合理的。套餐列表属于客户端公开读取资源，不应要求 admin_token。

正确做法：

• 客户端读套餐应使用公开接口，例如 `GET /client/v1/plans`

• 管理后台维护套餐可使用 `GET /admin/v1/plans`、`POST /admin/v1/plans`

• 必须拆分“客户端接口”和“管理接口”

2.2.3 订单创建后再生成地址的流程描述顺序混乱

原图中 “返回订单信息” 和 “生成收款地址” 的时序表达不清晰。

正确流程应为：

1. 客户端提交计划购买信息

2. 服务端创建订单草稿

3. 服务端锁定汇率、生成或分配收款地址 / reference

4. 服务端返回完整支付信息

换句话说：

客户端拿到的订单响应，必须已经包含最终支付信息，而不是分两次返回。

2.2.4 订单状态设计不清晰

原文状态：

• pending

• paid

• confirmed

• expired

• cancelled

问题：

• `paid` 和 `confirmed` 语义容易重叠

• 缺少 `underpaid`、`overpaid`、`processing`、`failed` 等异常状态

• 缺少“链上已看见但确认数不足”的状态表达

建议状态机：

• `pending_payment`：待支付

• `seen_onchain`：已发现交易，待确认

• `confirming`：确认中

• `paid_success`：已确认且金额匹配

• `expired`：超时

• `cancelled`：人工取消

• `underpaid`：少付

• `overpaid`：超额支付

• `failed`：支付校验失败

• `fulfilled`：账号已开通，订阅已下发

2.2.5 “memo 识别订单”不能作为通用强依赖

原文对 SOL 使用 memo 字段识别订单，这是可选增强，不能作为唯一识别方式。

原因：

• 并非所有钱包都稳定支持或强制包含 memo

• 钱包 UX 不一致

• 用户可能直接复制地址转账，不带 memo

正确做法：

• **主识别维度**：订单独占收款地址 / reference address

• **辅助识别维度**：memo / reference

• 若走共享地址模型，则必须有 reference 机制且有更复杂对账逻辑

建议 MVP：

• 每笔订单分配独立收款地址，避免共享地址对账复杂度

2.2.6 “每笔订单新地址”是对的，但地址池表设计不完整

原文 `payment_addresses` 缺少关键字段：

• chain

• token_contract

• status

• allocated_at

• recycled_at

• last_seen_tx

此外：

• SOL 原生币和 TRC20/ERC20 代币地址模型不同

• 地址池不应只靠 `is_used` 标记

• 需要地址生命周期与对账状态

2.2.7 将 auth_token 直接加在 Marzban users 表上风险较高

原文建议直接 `ALTER TABLE users ADD COLUMN auth_token...`

问题：

• 直接改现有用户核心表会增加升级成本

• 后续 Marzban 升级、迁移、兼容性更差

• token 不应作为长期静态字段直接放用户主表

建议：

• 自建 `client_accounts` 或 `client_sessions` 表

• 与 Marzban 用户建立外键关联

• 认证令牌单独管理，便于过期、刷新、吊销

2.2.8 返回“user token + subscription_url”并不等于客户端就能无缝登录

客户端需要的是可拉取订阅的稳定凭证体系，而不是随意拼一个 JWT。

建议：

• 客户端身份体系与 Marzban 管理端鉴权分离

• 为 App 设计单独的 `client_token`、`refresh_token` 或一次性绑定票据

• 订阅下载可以走：

- 受保护 API 下载

- 或签名短链

2.2.9 WebSocket 支付状态推送不是 MVP 必需项

对于第一阶段，轮询足够。

理由：

• v2rayNG 端集成复杂度更低

• 服务端状态机先稳定最重要

• WebSocket 对移动端保活、重连、页面状态管理要求更高

建议：

• MVP 用轮询（3s / 5s / 8s 退避）

• 第二阶段再考虑 SSE / WebSocket

2.2.10 非功能目标过于理想化

原文：

• SOL ≤ 5秒

• TRC20 ≤ 30秒

问题：

这不是系统端单方面能保证的 SLA，受以下影响：

• 公链拥堵

• 节点服务商质量

• 钱包广播速度

• 用户 gas / bandwidth 配置

建议改写为：

• 系统在检测到合格链上交易后，应在 3 秒内完成内部状态更新

• 实际到账确认时间取决于链上网络环境，不承诺固定秒级 SLA

2.2.11 “确认数”写法不严谨

原文写：

• SOL: 12 confs

• USDT-TRC20: 19 confs

这属于实现策略，不应直接写死在需求文档。

应改为：

• 按链类型配置 `min_confirmations`

• 可后台调整

• 开发、测试、生产环境分别设置

2.2.12 ERC20 作为 P1 是合理的，但不应进入一期核心设计复杂度

MVP 如果先做：

• SOL

• USDT-TRC20

已经足够。

ERC20 会引入：

• gas 费用问题

• 代币精度问题

• 节点与索引器依赖

• 地址管理和监控成本

建议一期文档中只保留“预留能力”，不要把大量接口和数据库复杂度为 ERC20 预留到影响首版交付。

2.3 缺失的关键需求

2.3.1 缺少“新购”和“续费”的明确区分

目前文档只说“购买套餐”，但业务至少分两种：

1. 新购：创建新用户并开通订阅

2. 续费：已有用户延长时长/增加流量

创建订单时必须带上：

• `purchase_type = new | renew`

• renew 时需带现有账号标识

2.3.2 缺少“匿名购买 / 免注册购买”策略

要明确：

• 是否允许支付后自动创建账号？

• 账号名 / 邮箱 / 密码如何生成？

• 客户端是否完全免注册？

建议 MVP：

• 采用**免注册购买**

• 服务端自动创建账号

• 返回客户端专用凭证

2.3.3 缺少“少付 / 多付 / 误付币种 / 重复支付”处理规则

必须定义：

• 少付：不自动开通，进入异常单

• 多付：可按策略补差或人工处理

• 误付非支持币种：不自动开通

• 同一订单多次支付：第一笔成功后其余进入异常资金池

2.3.4 缺少“订单过期后链上到账”的处理策略

订单 15 分钟后过期，但用户 20 分钟后才转账怎么办？

必须定义：

• 默认进入 `late_paid`

• 不自动开通

• 后台人工补单或退款处理

2.3.5 缺少“幂等”要求

这些动作必须幂等：

• 支付确认回调 / 轮询任务

• 开通账号

• 续费账号

• 下发订阅

• 客户端重复查询订单状态

否则极易重复开通或重复加时长。

2.3.6 缺少“审计日志”要求

后台至少要记录：

• 订单状态变更

• 链上交易识别

• 人工补单

• 用户开通/续费

• 客户端拉取订阅

2.3.7 缺少“客户端导入订阅失败”兜底逻辑

支付成功不代表一定能导入成功。

客户端必须支持：

• 重新拉取订阅

• 手动复制订阅链接

• 一键重试

2.4 建议修订后的产品边界

一期（必须实现）

• 客户端套餐列表

• 创建订单

• SOL 支付

• USDT-TRC20 支付

• 订单轮询

• 支付成功后新购/续费

• 拉取订阅

• 本地保存订阅信息

• 管理后台基础订单查看

• 异常订单人工处理

二期（可延期）

• USDT-ERC20

• WebSocket/SSE 推送

• 自动资金归集

• 订单历史

• 节点测试

• Webhook 通知

• Telegram 通知

三、修订后的目标系统方案

3.1 系统边界

客户端（v2rayNG 改造）

负责：

• 展示套餐

• 创建订单

• 显示支付二维码 / 地址 / 金额

• 轮询订单状态

• 支付成功后保存凭证

• 拉取并导入订阅

不负责：

• 验链

• 价格换算

• 钱包密钥处理

• 支付成功判定

服务端（Payment Bridge + Marzban Integration）

负责：

• 管理套餐

• 创建订单

• 锁定汇率

• 分配收款地址

• 链上监听 / 对账

• 开通 / 续费 Marzban 用户

• 生成客户端凭证

• 输出订阅

区块链监听层

负责：

• 查询链上交易

• 识别到账

• 检查金额、币种、确认数

• 回写订单状态

3.2 推荐架构

推荐不是直接大改 Marzban 核心，而是加一层支付桥接服务

推荐结构：

• `v2rayNG app`

• `payment-bridge service`（新服务，FastAPI）

• `marzban admin api`（已有系统）

• `blockchain watcher workers`

• `postgresql`（推荐）

• `redis`（任务队列 / 幂等锁 / 缓存）

原因：

• 降低对 Marzban 核心侵入

• 便于独立发布支付模块

• 便于后续替换客户端或扩展支付方式

重要建议：

如果必须用现有 SQLite，也建议一期只做 PoC。正式上线建议换为 PostgreSQL。

四、完整开发实施文档（给 Kimi Code 执行）

4.1 开发总原则

Kimi Code 必须严格遵循以下原则：

1. 先后端、后客户端，先把订单状态机跑通。

2. 先 MVP，再增强，不要一期实现 ERC20/WebSocket/资金归集。

3. 所有支付相关动作必须幂等。

4. 所有开通/续费动作必须服务端主导。

5. 客户端只信任订单状态接口，不信任本地链上判断。

6. 数据库迁移必须独立可回滚。

7. 每个任务完成后必须有验证步骤。

4.2 开发目录建议

repo/

server/

app/

api/

client/

admin/

core/

models/

schemas/

services/

workers/

integrations/

marzban/

solana/

tron/

tests/

alembic/

docker/

android/

app/

src/main/java/.../payment/

src/main/java/.../plans/

src/main/java/.../subscription/

src/main/java/.../account/

src/test/

docs/

deploy/

五、详细任务拆解（Kimi Code 可直接执行）

阶段 A：需求固化与契约冻结

A-1. 输出修订版 PRD

目标：把当前需求文档改为可实现版本。

输入：原始 `项目需求.md`。

输出：`docs/prd_v2.md`。

必须包含：

• 一期范围

• 二期范围

• 订单状态机

• 新购 / 续费规则

• 异常支付规则

• 客户端最小流程

验收：

• 产品、后端、客户端对状态命名无歧义

• 文档中不再出现 Mazban

A-2. 冻结 API 契约

输出：`docs/api_contract_v1.yaml` 或 markdown 契约文档。

必须冻结的接口：

• 套餐列表

• 创建订单

• 查询订单

• 拉取订阅

• 管理端订单查询

• 管理端人工补单

验收：

• 前后端可各自 mock 开发

阶段 B：服务端基础骨架

B-1. 初始化 FastAPI 项目

任务：

• 创建 server 项目

• 接入配置管理

• 接入日志

• 接入错误处理中间件

• 健康检查接口 `/healthz`

输出：

• 可运行服务

• Dockerfile

• `.env.example`

验证：

• 本地 `docker compose up` 后 `/healthz` 返回 200

B-2. 建立数据库迁移

任务：

• 建 Alembic

• 创建订单、套餐、支付地址、客户端会话、审计日志等表

验收：

• `alembic upgrade head` 成功

• 可回滚 1 个版本

阶段 C：数据库模型设计

C-1. 必建数据表

plans

• id

• code

• name

• description

• traffic_bytes

• duration_days

• price_usd

• enabled

• sort_order

• created_at

• updated_at

orders

• id

• order_no

• purchase_type (`new`, `renew`)

• client_user_id (nullable)

• marzban_username (nullable)

• plan_id

• chain (`solana`, `tron`)

• asset_code (`SOL`, `USDT_TRC20`)

• receive_address

• amount_crypto

• amount_usd_locked

• fx_rate_locked

• status

• expires_at

• paid_at

• confirmed_at

• fulfilled_at

• tx_hash

• tx_from

• confirm_count

• client_device_id

• client_version

• error_code

• error_message

• created_at

• updated_at

payment_addresses

• id

• chain

• asset_code

• address

• encrypted_private_key

• status (`available`, `allocated`, `expired`, `swept`, `disabled`)

• allocated_order_id

• allocated_at

• last_seen_tx_hash

• created_at

• updated_at

client_sessions

• id

• order_id

• marzban_username

• access_token

• refresh_token

• expires_at

• revoked_at

• created_at

audit_logs

• id

• entity_type

• entity_id

• action

• operator_type (`system`, `admin`, `worker`, `client`)

• operator_id

• payload_json

• created_at

验证：

• 所有表有索引

• `orders(order_no)` 唯一

• `orders(tx_hash)` 可空但受控

阶段 D：套餐模块

D-1. 管理端套餐 CRUD

接口：

• `POST /admin/v1/plans`

• `GET /admin/v1/plans`

• `PUT /admin/v1/plans/{id}`

• `PATCH /admin/v1/plans/{id}/enable`

D-2. 客户端套餐读取

接口：

• `GET /client/v1/plans`

返回字段：

• id

• name

• description

• traffic_bytes

• duration_days

• price_usd

• supported_assets

• badge

验证：

• 客户端无需 admin token 即可获取套餐

• 只返回启用中的套餐

阶段 E：汇率与下单模块

E-1. 汇率服务

任务：

• 接第三方报价源

• 支持 SOL/USD、USDT/USD

• 对订单进行锁价

规则：

• 下单时写入 `amount_usd_locked` 和 `fx_rate_locked`

• 订单 15 分钟内保持价格不变

• 过期需重新下单

E-2. 创建订单接口

接口：

POST /client/v1/orders

请求体：

{

"plan_id": "monthly_100g",

"purchase_type": "new",

"asset_code": "SOL",

"client_device_id": "uuid",

"client_version": "2.0.15"

}

renew 时：

{

"plan_id": "monthly_100g",

"purchase_type": "renew",

"asset_code": "USDT_TRC20",

"client_device_id": "uuid",

"client_version": "2.0.15",

"client_token": "..."

}

响应体：

{

"order_id": "uuid",

"order_no": "ORD202603290001",

"status": "pending_payment",

"asset_code": "SOL",

"chain": "solana",

"amount_crypto": "0.031245",

"amount_usd": "5.00",

"receive_address": "...",

"memo": "optional",

"expires_at": "2026-03-29T20:14:49Z",

"qr_text": "solana:...",

"polling_after_seconds": 3

}

验证：

• 重复请求不得复用旧订单，除非显式幂等键允许

• 地址池不足时返回明确错误码

阶段 F：链上监听与支付确认

F-1. 抽象链监听接口

定义统一接口：

• `scan_incoming_transactions(address)`

• `get_transaction_confirmations(tx_hash)`

• `parse_transfer_amount(tx)`

• `match_asset(tx)`

F-2. Solana 监听实现

要求：

• 支持原生 SOL 转账检测

• 可选识别 memo

• 以地址到账为主，memo 为辅

F-3. Tron 监听实现

要求：

• 支持 TRC20 USDT 转账事件查询

• 精度正确处理（通常 6 位）

• 正确识别合约地址

F-4. Worker 任务

建议任务：

• `scan_pending_orders`

• `confirm_seen_transactions`

• `fulfill_paid_orders`

• `expire_orders`

F-5. 订单状态机实现

状态转移：

• `pending_payment` -> `seen_onchain`

• `seen_onchain` -> `confirming`

• `confirming` -> `paid_success`

• `paid_success` -> `fulfilled`

• `pending_payment` -> `expired`

• 任意 -> `underpaid` / `overpaid` / `failed`

硬性要求：

• 同一 tx_hash 只能绑定一个订单

• fulfillment 必须幂等

• worker 崩溃重启后可恢复扫描

验证：

• 用 mock 链服务覆盖足够测试用例

• 用测试网或沙盒做最少 2 条真实链路测试

阶段 G：Marzban 集成

G-1. 抽象 Marzban Client

提供方法：

• `create_user(plan)`

• `renew_user(username, plan)`

• `get_subscription(username)`

• `get_user(username)`

G-2. 新购流程

当订单进入 `paid_success`：

1. 生成唯一用户名

2. 调用 Marzban 创建用户

3. 设置流量 / 到期时间

4. 获取订阅链接或订阅内容

5. 生成客户端会话令牌

6. 订单置为 `fulfilled`

G-3. 续费流程

当订单为 renew：

1. 根据 client_token 找到绑定用户

2. 查询 Marzban 用户

3. 按策略续时长/叠加流量

4. 刷新订阅信息

5. 更新订单为 `fulfilled`

验证：

• 重复执行 fulfill 不会重复开通

• renew 不会把新购逻辑跑一遍

阶段 H：客户端凭证与订阅接口

H-1. 客户端凭证体系

建议采用：

• `access_token`：短期

• `refresh_token`：长期

或一期简化为：

• 一个长期 `client_token`

• 服务端可吊销

H-2. 查询订单接口

GET /client/v1/orders/{order_id}

返回：

• 状态

• 支付信息

• 若已 fulfilled，带 `client_token` 和订阅概览

H-3. 订阅接口

GET /client/v1/subscription

Header:

Authorization: Bearer {client_token}

返回：

• 订阅链接

• 到期时间

• 总流量 / 已用流量 / 剩余流量

• 节点列表（如要直接下发）

验证：

• token 失效时返回 401

• 客户端可重新刷新订阅

阶段 I：Android 客户端改造

I-1. 新建 payment 模块

创建：

• `PlansRepository`

• `OrdersRepository`

• `SubscriptionRepository`

• `PaymentViewModel`

• `OrderPollingUseCase`

I-2. 套餐页

功能：

• 展示套餐列表

• 点击进入支付方式页

UI 最小字段：

• 套餐名

• 流量

• 时长

• 美元价格

• 支持币种

I-3. 支付页

功能：

• 显示地址

• 显示金额

• 显示二维码

• 倒计时

• 复制地址

• 手动刷新状态

I-4. 支付轮询

建议：

• 页面激活时开始轮询

• `3s -> 3s -> 5s -> 5s -> 8s` 退避

• App 退后台后降低频率

I-5. 支付成功处理

收到 `fulfilled` 后：

• 保存 `client_token`

• 调用订阅接口

• 导入节点

• 提示用户连接

I-6. 失败兜底

必须支持：

• 重新查询订单

• 重新拉取订阅

• 复制订阅链接

验证：

• 无网络场景提示正确

• 页面旋转 / 进后台不丢订单状态

阶段 J：管理端与运营工具

J-1. 订单查询页

至少包含：

• 订单号

• 状态

• 金额

• 币种

• 地址

• tx_hash

• 创建时间

• 支付时间

• fulfill 状态

J-2. 异常订单处理

支持操作：

• 标记人工确认

• 标记退款待处理

• 标记忽略

• 重试 fulfill

J-3. 审计日志

后台查看以下事件：

• 订单创建

• 检测到链上交易

• 确认成功

• fulfill 成功 / 失败

• 人工处理

阶段 K：测试方案

K-1. 单元测试

必须覆盖：

• 金额精度

• 汇率锁定

• 订单状态机

• 地址分配

• 幂等 fulfill

• token 鉴权

K-2. 集成测试

覆盖：

• 创建订单 -> mock 到账 -> fulfilled

• 新购

• 续费

• 超时过期

• 少付

• 重复支付

K-3. Android 测试

覆盖：

• 套餐加载

• 创建订单

• 轮询状态更新

• 支付成功后导入订阅

• token 过期重新处理

K-4. UAT 验收脚本

验收人员按以下步骤执行：

1. 打开 App

2. 查看套餐

3. 选择 SOL 支付

4. 创建订单

5. 用测试钱包付款

6. 观察状态从待支付变为已完成

7. 检查节点已导入

8. 连接节点测试

9. 再做一次续费

10. 检查到期时间或流量变化

阶段 L：部署与发布

L-1. Docker Compose 最小部署

服务：

• api

• worker

• redis

• postgres

• nginx

L-2. 环境变量

必须提供：

• `APP_ENV`

• `DATABASE_URL`

• `REDIS_URL`

• `MARZBAN_BASE_URL`

• `MARZBAN_ADMIN_USERNAME`

• `MARZBAN_ADMIN_PASSWORD`

• `SOLANA_RPC_URL`

• `TRON_RPC_URL`

• `ORDER_EXPIRE_MINUTES`

• `JWT_SECRET`

• `ENCRYPTION_MASTER_KEY`

L-3. 发布顺序

1. 部署数据库

2. 执行迁移

3. 启动 API

4. 启动 worker

5. 导入套餐

6. 配置地址池

7. 用测试网验证

8. 灰度客户端

L-4. 上线前检查清单

• [ ] 所有密钥已替换正式值

• [ ] 地址池已注入

• [ ] 测试订单通过

• [ ] 续费订单通过

• [ ] 过期订单处理通过

• [ ] 管理后台可查看异常单

• [ ] 订阅拉取可用

• [ ] HTTPS 有效

• [ ] 日志脱敏

六、建议的接口定义（可直接作为开发起点）

6.1 客户端接口

获取套餐

GET /client/v1/plans

创建订单

POST /client/v1/orders

查询订单

GET /client/v1/orders/{order_id}

拉取订阅

GET /client/v1/subscription

刷新令牌（可选）

POST /client/v1/auth/refresh

6.2 管理端接口

套餐 CRUD

• `GET /admin/v1/plans`

• `POST /admin/v1/plans`

• `PUT /admin/v1/plans/{id}`

订单查询

• `GET /admin/v1/orders`

• `GET /admin/v1/orders/{order_id}`

异常单处理

• `POST /admin/v1/orders/{order_id}/mark-manual-paid`

• `POST /admin/v1/orders/{order_id}/retry-fulfill`

• `POST /admin/v1/orders/{order_id}/mark-ignore`

七、验收标准

项目交付必须满足以下条件：

功能验收

• 能展示套餐

• 能创建 SOL / USDT-TRC20 订单

• 能识别到账并确认

• 能自动新购开通

• 能对已有账号续费

• 能返回订阅并导入到 v2rayNG

稳定性验收

• worker 重启后不丢单

• 重复轮询不会重复开通

• 重复到账不会重复 fulfill

安全验收

• 私钥仅服务端持有且加密存储

• 客户端无管理员权限

• 管理接口与客户端接口隔离

• 日志不泄露密钥 / token

八、最终结论

8.1 结论

原始需求文档不是不可用，但当前状态更适合作为“立项说明”，不适合作为直接开发文档。

8.2 最大问题

最大问题不是 UI，而是以下四点：

1. 命名错误（Mazban/Marzban）

2. 权限边界错误（admin_token 暴露到客户端链路）

3. 支付识别方案过于理想化（过度依赖 memo）

4. 缺少可执行级别的状态机、异常规则、幂等和任务拆解

8.3 可执行建议

建议你把本文件直接作为新的开发基线：

• 第一部分用于纠正文档

• 第二部分用于指导 Kimi Code 分阶段开发

• 一期只做 SOL + USDT-TRC20 + 新购/续费

若严格按本文执行，可显著降低返工率，并让开发、测试、部署、验收形成闭环。

九、给 Kimi Code 的执行指令模板

以下内容可直接贴给 Kimi Code：

你现在是本项目的主开发代理。请严格按以下规则执行：

1. 先创建 docs/prd_v2.md，按《项目需求审查与开发实施文档》固化一期需求。

2. 再创建 docs/api_contract_v1.md，冻结客户端接口和管理端接口。

3. 先开发服务端基础骨架、数据库迁移、订单状态机、链上监听 mock，再开发 Marzban 集成。

4. 完成每个阶段后，必须输出：

- 变更文件列表

- 核心代码

- 本地运行方式

- 测试命令

- 验证结果

5. 所有支付状态流转、开通账号、续费逻辑必须幂等。

6. 客户端只允许调用 /client/v1/* 接口，不允许使用任何 admin token。

7. 一期禁止实现 ERC20、WebSocket、自动归集，除非我明确追加。

8. 完成服务端后，再改造 Android 客户端套餐页、支付页、轮询、订阅导入。

9. 完成全部开发后，输出 docker compose 部署方案、环境变量清单和上线检查表。

10. 每次回复必须说明当前完成到哪个阶段、下一步做什么、有哪些风险。

十、交付物清单

本次交付建议包含：

• `项目需求审查与开发实施文档.docx`

• `项目需求审查与开发实施文档.md`

• `v2rayNG_crypto_payment_delivery.zip`